| UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-SVHTTDL | Nam Định, ngày tháng năm 2023 |

BÁO CÁO

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 139/UBND-VP2 ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Văn bản số 4460/BKHĐT-TH ngày 13/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Văn bản số 1634/SKHĐT-TH&QLQH ngày 29/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 cụ thể như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023

Trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định (VHTTDL) báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 với các nội dung sau:

Đến thời điểm hiện tại, các dự án của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định được giao 13.974 triệu đồng từ ngân sách tỉnh, được phân về các dự án:

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Dự án | Vốn được cấp năm 2023 |
| --- | --- | --- |
|  | TỔNG CỘNG | 13.974 |
| 1 | Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền, chùa Kiên Lao - xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định | 1.830 |
| 2 | Các hạng mục phục vụ Seagames 31 | 12.144 |

Trong 06 tháng đầu năm 2023, các dự án thuộc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đã được tiến hành giải ngân hơn 95% số tiền được cấp, dự kiến trong năm 2023 đơn vị sẽ thực hiện giải ngân toàn bộ số tiền được cấp:

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên dự án | Số tiền đã cấp trong năm | Giải ngân trong 06 tháng đầu năm | Ước giải ngân trong năm 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền, chùa Kiên Lao - xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định | 1.830,000 | 1.830,000 | 1.830,000 |
| 2 | Các hạng mục phục vụ Seagames 31 | 12.144,000 | 11.716,010 | 12.144,000 |

Nhìn chung, 06 tháng đầu năm 2023 đơn vị đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn một số vướng mắc trong công tác giải ngân: Hiện tại đơn vị đã giải ngân hơn 95% số vốn được giao, số vốn còn lại (chi phí ban quản lý dự án dành cho Đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại một Ban quản lý dự án) còn vướng mắc do chưa có quy định cụ thể.

B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU LẬP KẾ HOẠCH

Năm 2024 là năm then chốt, tăng tốc phấn đấu để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội quyết nghị. Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đang triển khai dự án Bảo quản tu bổ, tôn tạo cụm di tích Quốc gia đình - chùa Ngô Xá, chùa Nề thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự án được quyết định tổng mức đầu tư 60 tỷ (trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương là 50 tỷ, phần còn lại được bố trí từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác).

Trong thời gian qua, Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đã tiến hành khảo sát cơ sở vật chất nhằm kịp thời sửa chữa để các công trình phục vụ công tác chuyên môn đạt hiệu quả tốt nhất, cụ thể đối với các công trình như: Cung Thể thao, Nhà ở cho vận động viên, các cơ sở thuộc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm, Nhà làm việc tại đường Đặng Xuân Thiều, các cơ sở thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, Thư viện tỉnh Nam Định, Bảo tàng tỉnh Nam Định, Bể bơi Trần Khánh Dư.

II. NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH

1. Nội dung chính

Trong năm 2024, Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tập trung vào các mục tiêu chính sau:

- Tăng cường và cải thiện cơ sở vật chất phục vụ chuyên môn một cách tốt nhất.

- Bảo tồn và phát triển di sản văn hóa.

- Tăng cường quảng bá du lịch, văn hóa Nam Định.

2. Nguyên tắc bố trí vốn:

Nguyên tắc bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2024 phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư công, cụ thể:

- Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Đáp ứng điều kiện bố trí vốn hằng năm theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công.

- Đảm bảo thời gian bố trí vốn cho dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi luỹ kế dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2023 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao cho dự án trừ đi số vốn đã giải ngân năm 2021, 2022 và dự kiến giải ngân năm 2023 (bao gồm số vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023). Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.

3. Dự kiến danh mục nhiệm vụ, dự án bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 cho từng nhiệm vụ, dự án

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nguồn vốn | Dự kiến tổng mức đầu tư | Nhu cầu kế hoạch năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |
| 1 | Vốn NSNN | 351.757 | 140.227 |
|  | Trong đó: |  |  |
| a) | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | 291.757 | 127.727 |
|  | Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền, chùa Kiên Lao - xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định |  | 7.757 |
|  | Các hạng mục phục vụ Seagames 31 |  |  |
|  | Thăm dò khai quật khảo cổ khu "viên hoa cấm địa" tại thôn Tiền, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định | 1.970 | 1.970 |
|  | Cải tạo nhà ở cho vận động viên tại Sân vận động Thiên Trường, nâng cấp nhà, sân luyện tập và thi đấu tại khu đào tạo vận động viên thuộc Trung tâm Thể thao thành tích cao | 15.000 | 10.000 |
|  | Sửa chữa, nâng cấp Cung thể thao tỉnh Nam Định | 14.997 | 12.000 |
|  | Xây dựng, cải tạo Bảo tàng tỉnh Nam Đinh | 100.000 | 20.000 |
|  | Cải tạo, nâng cấp các công trình thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định | 48.720 | 20.000 |
|  | Cải tạo, nâng cấp các công trình thuộc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định | 66.076 | 20.000 |
|  | Xây dựng, cải tạo Thư viện tỉnh Nam Định | 15.000 | 12.000 |
|  | Cái tạo, sửa chữa bể bơi Trần Khánh Dư tỉnh Nam Định | 14.996 | 12.000 |
|  | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc cơ sở 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định | 14.998 | 12.000 |
| b) | Vốn ngân sách trung ương | 60.000 | 12.500 |
|  | Bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, chùa Nề | 60.000 | 12.500 |

(Phụ lục chi tiết đính kèm)

Trên đây là Báo cáo Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định.

Trân trọng báo cáo./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; (để báo cáo) - Sở Tài chính; - Cổng TTĐT Sở; - Lưu: VT, KHTCTH. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Tiến Dũng |
| --- | --- |